РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218

«22»05_____2017г                                                                                      с. Магарамкент

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Магарамкентский район» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. __________________________________________________________________

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018годов  
п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать штаб по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в следующем составе:

Гаджиев А.Г.        – заместитель главы администрации  МР «Магарамкентский

район»(начальник штаба)

Бегов М. Ю.         – директор МКУ «Отделстроительства,  архитектуры и

ЖКХ»(заместитель начальника штаба)

Мамедкеримов Э.З.  – начальник отдела по делам  ГО  и ЧС администрации МР

«Магарамкентскийрайон»

Абейдуллаев У. М.   – начальник управления образования администрации

МР «Магарамкентский район

Хидиров С.Г.– директор МУП «ЖКХ»
Абдулгалимов  А. Н.–начальник отдела взаимодействия с органами местного

самоуправления и обращениями граждан администрации

МР «Магарамкентский район»

Кадыров Т. А.            – директор МБУ «ОКС».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Гаджиева А.Г.

Глава муниципального района                                                    Ф.З. Ахмедов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

МР «Магарамкентский район»

_22__.__05___.2017_ № _218_

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района «Магарамкентский район»

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Наименования мероприятий ( какие виды работ и в каких населенных пунктах) | Ед. измерения (кв.м, км, ед., и т.д.) | Всего в МО | Задание по подготовке (кв.м, км, ед., и т.д.) | Финансирование мероприятий (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный Фонд (в разрезе видов работ по МКД) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Водоснабжение, в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица, насосы и т.д) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена труб диаметром 325 на участке «Куйсун» «Водовод Джепель- Магаракент-Гапцах» | п/м | 500 | 500 | 640 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.2 | Замена насосов ЭЦВ (артезианская скважина с. Магарамкент) | Шт. | 1 | 1 | 60 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.3 | Ремонт разводящих сетей в с. Магарамкент диаметром 110мм | п/м | 1200 | 1200 | 800 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.4 | Ремонт разводящих сетей в с. Куйсун диаметром 100мм | п/м | 1500 | 1500 | 50 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.5 | Ремонт разводящих сетей в с. Гильяр диаметром 100мм | п/м | 100 | 100 | 400 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Водоотведение в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельные (в разрезе видов работ, тепловых насосов и т.д.) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Тепловые сети, в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Газоснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов в зоне обслуживания ЭГС | Шт. | 720 | 720 | 320 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.2 | Текущий ремонт ГРП в с. Магарамкент, Гапцах, Новый Аул, Яраг-Казмаляр, Картас-Казмаляр, Филя, Бут-Казмаляр | Ед. | 10 | 10 | 350 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.3 | Текущий ремонт ШРП в зоне обслуживания ЭГС Магарамкентского района | Ед. | 20 | 20 | 150 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.4 | Покраска газопровода среднего давления диаметром 159 мм в с. Магарамкент, Гапцах, АГРС -Советское | Км. | 6,0 | 6,0 | 481 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.5 | Остекление оконных переплетов и ремонт кровли здания ГРП | Ед. | 10 | 10 | 25 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 7 | Электроснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт электропроводки МКДОУ «Теремок» в с. Магарамкент |  |  |  | 245 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Магарамкентские РЭС ОАО «ЭС ОАО «Дагэнергосеть» |
| 8 | Благоустройство (в разрезе видов работ, протяж, улица) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Гравирование дороги к полигону в с. Магарамкент | п/м | 400 | 400 | 900 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 9 | Создание материально-технических ресурсов |  |  |  | 370 |  | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 10 | Создание топлива |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение твердым топливом Азадоглынской СОШ | Куб.м | 65 | 65 | 40 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация МР «Маграмкентский район» |
| 10.2 | Обеспечение твердым топливом Гарахской ООШ | Куб.м | 45 | 45 | 27 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация МР «Маграмкентский район» |
| 10.3 | Обеспечение твердым топливом Чахчахской НОШ | Куб.м | 15 | 15 | 9 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация МР «Маграмкентский район» |