**Протокол**

**выездного заседания общественной комиссии для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2019-2024 годы»**

**с.Магарамкент от 03.10.2019 год**

**Председатель – Гаджиев А.Г.**

**Секретарь – Сулейманов Д.С.**

**Присутствовали:**

Нагметулаев А.Н. – председатель Общественной палаты

муниципального района

Аликберов А.Д. – председатель Совета старейшин

муниципального района

Бегов М.Ю. – председатель Совета ветеранов

войны, труда и правоохранительных

органов

Тагирова Т.М. – председатель Совета женщин

муниципального района

Мамеднабиев М.Г. – председатель молодежного парламента

Эминов Э.М. – член молодежного парламента

**Приглашенные:**

Первый заместитель главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж., зам. главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Абдуллаева М.Н., гл. специалист МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» Алиев К.К., директор МБУ «ОКС» Кадиров Т.А., глава СП «сельсовет «Оружбинский» Ахмадов Р.Р., глава СП «село Куйсун» Бутаев Б.М. и глава СП «село Яраг-Казмаляр» Казахмедов К.Н.

Повестка дня:

О ходе выполнения работ по благоустройству общественных территорий по адресам: с. Куйсун, ул. А. Гаджиева, 1, с. Яраг – Казмаляр, ул. М. Ярагского, 36, с. Оружба ул. М. Ярагского, 18 в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МР «Магарамкентский район» в 2019году.

Слушали:

Алиев К.К.

- Работы по благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в МР «Магарамкентский район» в 2019 год на общественных территориях по адресам:

1. с. Куйсун, ул. А. Гаджиева, 1

2. с. Яраг – Казмаляр, М. Ярагского, 36

3. с. Оружба ул. М. Ярагского, 18

МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район» совместно с ООО «ГРЭН» и с ООО «РЭМСЕРВИС» в районную общественную комиссию представили сметную документацию, дизайн - проекты благоустройства общественных территории, акты выполненных работ, технические паспорта на установленное детское оборудование, сертификаты соответствия, паспорта на асфальтобетонную смесь и протоколы испытания.

В ходе осмотра, общественной комиссией установлено соответствие выполненных работ с утвержденными дизайн - проектами и сметной документацией. Виды работ, установленное детское оборудование и элементы благоустройства соответствуют видам работ, оборудованию и элементам благоустройства, указанным в соответствующих актах приемки выполненных работ формы КС-2.

Решили:

Работы по благоустройству общественных территорий по адресам: с. Куйсун, ул. А. Гаджиева, 1, с. Яраг – Казмаляр, ул. М. Ярагского, 36, с. Оружба ул. М. Ярагского, 18 – принять.

Председатель комиссии: Гаджиев А.Г.

Секретарь комиссии: Сулейманов Д.С.