**Протокол**

**общественного обсуждения хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2019-2024 годы**

**с.Магарамкент от 05.06.2019 год**

**1. Присутствовали:**

**Председатель комиссии:**

Гаджиев Ариф Гаджиевич - заместитель главы муниципального района

«Магарамкентский район»

**Заместитель председателя комиссии:**

Бегов Малик Юнусович – директор МКУ «Отдел строительства,

архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район»

**Секретарь комиссии:**

Сулейманов Давид Сулейманович – начальник отдела муниципального

имущества администрации

МР Магарамкентский район»

**Члены комиссии:**

Тагирова Тагуя Мирзоевна **-** председатель совета женщин

при Главемуниципального района;

Нагметуллаев Агадаш Нусретович - председатель Общественной палаты

муниципального района;

Джабраилов Джабраил Ахмедагаевич - председатель Магарамкентского

отделения Всероссийского общества инвалидов

Нагиев Нариман Абдалханович – государственный инспектор дорожного

надзора ОГИБДД ОМВД России по

Магарамкентскому району

Мамедкеримов Эльмедин Зулфикарович – начальник отдела по делам

ГО и ЧС администрации

МР «Магарамкентский район

**Приглашенные:**

Первый заместитель главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Мурадалиев Г.Ж., зам. главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Абдуллаева М.Н., гл. специалист МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» Алиев К.К., директор МБУ «ОКС» Кадиров Т.А., глава СП «сельсовет «Оружбинский» Ахмадов Р.Р., глава СП «село Куйсун» Бутаев Б.М. и глава СП «село Яраг-Казмаляр» Казахмедов К.Н.

**Повестка дня:** О ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2019-2024 годы.

**Выступили:**

Главный специалист МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» Алиев К.К., отметил, что завершен дизайн-проекты площадей по благоустройству общественных территорий в с. Куйсун, с. Яраг-Казмаляр и с. Оружба.

Директор МБУ «ОКС» Кадиров Т.А., сообщил, что 24 мая получено положительное заключение экспертизы и о достоверности определения сметной стоимости объектов по благоустройству общественных территорий в с. Куйсун, с. Яраг-Казмаляр и с. Оружба.

Все материалы по данному объекту подготовлены для направления в Госэкспертизу на получение положительного заключения достоверности сметной стоимости.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Магарамкентский район» на 2019-2024 годы.
2. По объектам «Благоустройства площадей в с. Куйсун, с. Яраг-Казмаляр и с. Оружба, объявить закупку на заключение контракта.

Председатель комиссии: А. Гаджиев

Секретарь комиссии: Д. Сулейманов